# Phân công công việc ShoeGroup

Ngày 7/10/26 | Hải Anh nhóm trưởng | Kế hoạch tối nay

Ngày 7/10/26: Hải Anh fix menu thuộc tính sản phẩm, kiểm tra màu và size (dự kiến 3h xong, 19:00–22:00).

Bảng phụ trách: Products, ProductVariants, ProductImages, Categories, Brands, Materials, Colors, Sizes.

Ngày 7/10/26: Hưng kiểm tra tạo đơn, thanh toán và cập nhật trạng thái đơn (dự kiến 3h xong, 19:00–22:00).

Bảng phụ trách: Orders, OrderDetails, OrderStatusHistory, PaymentTransactions, ShippingMethods, CheckoutRequests.

Ngày 7/10/26: Hiếu kiểm tra đăng nhập, phân quyền, địa chỉ và thông báo (dự kiến 2h xong, 19:00–21:00).

Bảng phụ trách: Users, Roles, UserAddresses, Notifications.

Ngày 7/10/26: Việt kiểm tra giỏ online/POS, tồn kho, mã giảm giá và ưu đãi (dự kiến 3h xong, 19:00–22:00).

Bảng phụ trách: Carts, CartItems, PosCarts, PosCartItems, Coupons, CouponRedemptions, VariantDiscounts.

# Báo cáo hôm qua và giao việc buổi sáng

Ngày 6/10/26: Hải Anh, Hưng, Hiếu, Việt chưa có báo cáo.

Mỗi sáng 09:00: từng người báo cáo hôm qua làm được gì, hôm nay sẽ làm gì; Hải Anh tổng hợp và giao task. Tối 22:30 chốt kết quả thực tế.

Mẫu: Ngày …: [Tên] — Hôm qua: …; Hôm nay: … (dự kiến … giờ xong, lúc …); Vướng mắc: …

# Bảng cần rà soát

Việt rà Carts/CartItems còn API cũ; Hiếu rà Roles chưa có truy vấn danh mục trực tiếp nhưng còn liên kết Users.RoleID. Chưa đủ căn cứ kết luận không dùng hoặc xóa.